BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 08

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: 06 Mã nhóm:

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 52100403 | Trần Bảo Duy | [52100403@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100403@student.tdtu.edu.vn) | 0829743972 | PM, BA |
| 2 | 52100702 | Nguyễn Cao Minh | [52100703@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100703@student.tdtu.edu.vn) | 0346824404 | Dev,Tester |
| 3 | 52100968 | Đỗ Anh Khoa | [52100968@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100968@student.tdtu.edu.vn) | 0786781460 | Designer, Dev |
| 4 | 52100986 | Trần Đức Phát | [52100986@student.tdtu.edu.vn](mailto:52100986@student.tdtu.edu.vn) | 0906891868 | Designer, Dev |
| 5 | 52101005 | Lê Minh Trung | [52101005@student.tdtu.edu.vn](mailto:52101005@student.tdtu.edu.vn) | 0931948279 | Dev,Tester |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Theo dõi tiến độ

Địa điểm: Discord

Thời gian bắt đầu: 13h 22/10/2023 Thời gian kết thúc: 15h 22/10/2023

# Kết quả buổi họp

* Tiến độ làm việc theo đúng dự kiến.
* Giải đáp một số thắc mắc liên quan đến yêu cầu và phần mềm.
* Theo dõi kết quả nhiệm vụ các công việc của các bạn.
* Giải quyết vấn đề liên quan các lỗi khi triển khai ứng dụng trên IDE.
* Tìm ra được các công cụ hỗ trợ phần mềm hoạt động ổn định.
* Buổi họp tiếp theo dự kiến 13:00 05/11/2023

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 23/10/2023 đến 29/10/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Trần Bảo Duy | Hỗ trợ kiểm thử phần mềm. Giải quyết các báo cáo của các bạn gửi đến. Tổng hợp các lỗi đang có. Đưa ra các lỗi sẽ xảy ra đối với phần mềm | Các lỗi và vấn đề sẽ làm chương trình chạy không ổn định sẽ được. Giải quyết được các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm. |  | 100% |
| 2 | Nguyễn Cao Minh | Sửa lỗi, tìm hiểu các lỗi hiện hành. Đưa ra giải pháp khắc phục lỗi. Tìm hiểu nguyên nhân xảy ra lỗi. | Khắc phục được các lỗi hiện tại. Hiểu rõ các lỗi và phương hướng khắc phục. Đưa ra giải pháp cho phần mềm. |  | 100% |
| 3 | Lê Minh Trung | Sửa lỗi, tìm hiểu các lỗi hiện hành. Đưa ra giải pháp khắc phục lỗi. Tìm hiểu nguyên nhân xảy ra lỗi. | Khắc phục được các lỗi hiện tại. Hiểu rõ các lỗi và phương hướng khắc phục. Đưa ra giải pháp cho phần mềm. |  | 100% |
| 4 | Trần Đức Phát | Sửa lỗi, cải tiến các chức năng. Cải thiện và khắc phục các vấn đề đang có của phần mềm. | Khắc phục được các lỗi hiện tại. Cải tiến được phần mềm. |  | 100% |
| 5 | Đỗ Anh Khoa | Sửa lỗi, cải tiến các chức năng. Cải thiện và khắc phục các vấn đề đang có của phần mềm. | Khắc phục được các lỗi hiện tại. Cải tiến được phần mềm. |  | 100% |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 30/10/2023 đến 05/11/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Trần Bảo Duy | Kiểm tra tiến độ các công việc. Tổng hợp các nhiệm vụ đã phân công. Kiểm thử phần mềm. | 30/10/2023 | 05/11/2023 | Tổng hợp đầy đủ các yêu cầu để báo cáo cho Project Owner. Kiểm tra được các lỗi và vấn đề của chương trình. |
| 2 | Nguyễn Cao Minh | Vẽ các State Diagram. Kiểm thử phần mềm. Sửa lỗi. | 30/10/2023 | 05/11/2023 | Hoàn thành các nhiệm vụ. Kiểm tra được các lỗi và vấn đề của chương trình. |
| 3 | Lê Minh Trung | Thiết kế logo. Vẽ Activity Diagram. Kiểm thử phần mềm. Sửa lỗi. | 30/10/2023 | 05/11/2023 | Hoàn thành các nhiệm vụ. Kiểm tra được các lỗi và vấn đề của chương trình. |
| 4 | Trần Đức Phát | Tổng hợp và bổ sung các hàm trong database gửi cho PM. Vẽ Packaged Diagram. Kiểm thử phần mềm. Sửa lỗi. | 30/10/2023 | 05/11/2023 | Hoàn thành các nhiệm vụ. Kiểm tra được các lỗi và vấn đề của chương trình.. |
| 5 | Đỗ Anh Khoa | Vẽ Activity Diagram. Kiểm thử phần mềm. Sửa lỗi. | 30/10/2023 | 05/11/2023 | Hoàn thành các nhiệm vụ. Kiểm tra được các lỗi và vấn đề của chương trình. |

1. **Minh chứng cuộc họp**

*Linh:* <https://drive.google.com/drive/folders/1zOPAws62h2RPRa0zz52l31Z7CFiyfXnf>